|  |  |
| --- | --- |
|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |

|  |
| --- |
| Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente. |

|  |
| --- |
| 1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT |
| ¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo?  Según nuestro plan de trabajo, hemos cumplido todo a la fecha e incluso más, hemos tenido algunos problemas al momento de hacer la lógica de lo planeado, pero gracias a la nueva información que se ha aprendido hemos avanzado más rápido que al inicio, también hay que tener en cuenta de los cambios que se han planteados durante el proceso de creación de la aplicación.  En conclusión, vamos bien respecto a las fechas, pero ha habido dificultades por falta de información y los cambios que se han hecho durante el proceso de desarrollo. |

|  |
| --- |
| 2. |
| ¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT?  Al momento de estar al frente de una dificultad o un contratiempo que afecte al proyecto ya sea de gran manera o de pequeña manera, la solución ha sido tomar un respiro, ver las diferentes opciones que hay para resolver el problema, se analizan sus consecuencias y se aplica la que menos consecuencias graves tienen.  Esto se aplica para cada problema que se ha enfrentado, esto a ayudado a tener bajo control en ciertas situaciones donde no se ha podido avanzar como lo planeado, pero al aplicar lo anteriormente dicho, avanzamos un poco mas lento pero mas seguro de que no abra otro contratiempo parecido. |

|  |
| --- |
| 3. Hasta el momento: |
| ¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo?  Mi trabajo lo evaluó en muy eficiente pero poco constante, si tuviera la misma constancia tal vez el proyecto estaría ya en sus fases finales y no al 50% - 60% como esta en su actualidad.  Podría mejorar basándome en lo planeado y no agregando cosas extra que he pensado como usuario al momento de estar desarrollando la aplicación. |

|  |
| --- |
| 4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT |
| ¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares?  La inquietud que tengo presente desde que iniciamos en el proyecto es la siguiente pregunta  ¿Es suficiente lo planeado?  **Esta pregunta me ha hecho hacer muchos cambios sin previo aviso y esto afecta directamente a lo planeado y mi compañero que se guía por lo planificado, siento que muchas cosas que hago no son suficientes para cumplir los requisitos necesarios para cumplir la asignatura, esto provoca la siguiente pregunta al docente**  **¿Es suficiente lo planeado visto desde el desarrollo o debemos pensar más como usuario?**  **Aun teniendo las historias de usuario, pero la respuesta a esa pregunta me ayudaría resolver las dudas que tengo al momento desarrollar la aplicación.** |

|  |
| --- |
| 5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT |
| ¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo?  Todas las actividades están distribuidas mediante los conocimientos de cada uno, pero eso no quita el hecho de que nos ayudamos cuando tenemos dudas sobre ciertas cosas, ya sea en algo simple como el diseño o como aplicar ciertas cosas en el front o backend, al final a pesar de que estén distribuidas nos ayudamos mutuamente en desarrollar los trabajos. |

|  |
| --- |
| 6. APT grupal |
| ¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar?  Actualmente lo evaluó en bueno, vamos sincronizados, al momento de yo necesitar algo mi compañero ya lo tiene completado y viceversa, hemos tenido buena comunicación a comparación del inicio y hemos trabajado a la par, lo único que resalta es que hay momentos en que trabajamos a distintas horas y no dejamos claro lo que hacemos durante el día, falta mejorar un poco la comunicación al momento de trabajar separados. |