Objetivo del Sprint

Realizar el levantamiento de la base de datos y la Api, desarrollar los módulos básicos del registro de usuario, la creación de la junta de vecinos y la inscripción a esta.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Historia de usuario (ID) | Tarea | Responsable | Estado |
| 1 - Como usuario, quiero poder registrarme e iniciar sesión para acceder al sistema. | Diseñar la interfaz de registro e inicio de sesión | Ignacio Geldres  Alejandro Rivera | Pendiente |
| 1 - Como usuario, quiero poder registrarme e iniciar sesión para acceder al sistema. | Implementar el api para el registro e inicio de sesión | Ignacio Geldres  Alejandro Rivera | Pendiente |
| 1 - Como usuario, quiero poder registrarme e iniciar sesión para acceder al sistema. | Conectar el Front end con el api para el registro e inicio de sesión | Ignacio Geldres  Alejandro Rivera | Pendiente |
| 2 - Como usuario, quiero que la interfaz sea simple y fácil de manejar. | Diseñar la interfaz de la app de forma que sea sencilla | Ignacio Geldres  Alejandro Rivera | Pendiente |
| 3 - Como usuario, quiero poder unirme a una junta de vecinos. | Diseñar formulario de unión a la junta de vecinos | Ignacio Geldres  Alejandro Rivera | Pendiente |
| 3 - Como usuario, quiero poder unirme a una junta de vecinos. | Implementar el api para la unión a la junta de vecinos | Ignacio Geldres  Alejandro Rivera | Pendiente |
| 3 - Como usuario, quiero poder unirme a una junta de vecinos. | Conectar el Front end con el api para la unión de la junta de vecinos | Ignacio Geldres  Alejandro Rivera | Pendiente |
| 4 - Como usuario, quiero poder registrar una nueva junta de vecinos para organizarla. | Diseñar el formulario del registro de la junta de vecinos | Ignacio Geldres  Alejandro Rivera | Pendiente |
| 4 - Como usuario, quiero poder registrar una nueva junta de vecinos para organizarla. | Implementar el api para la creación de la junta de vecinos | Ignacio Geldres  Alejandro Rivera | Pendiente |
| 4 - Como usuario, quiero poder registrar una nueva junta de vecinos para organizarla. | Conectar el front end con el api para la creación de la junta de vecinos | Ignacio Geldres  Alejandro Rivera | Pendiente |